***ПРОЕКТ***

№09-06-2022-ПР

Проект внесен: Шефер М.В.

врио главы МО Академический

Редактор проекта: Зельцман М.А.,

гл. специалист аппарата СД МО Академический

Дата внесения проекта: 15.06.2022г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АКАДЕМИЧЕСКИЙ**

**РЕШЕНИЕ**

***Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2022 году***

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП, «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также принимая во внимание согласование проекта решения главой управы Академического района города Москвы, ***Совет депутатов муниципального округа Академический решил:***

1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2022 году за счет средств социально-экономического развития района 2022 года и за счёт остатков прошлых лет в сумме 7 352 328 (семь миллионов триста пятьдесят две тысячи триста двадцать восемь) рублей 44 копеек согласно:
   1. Приложению 1 в сумме 6 242 984 (шесть миллионов двести сорок две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 36 копеек;
   2. Приложению 2 в сумме 1 109 344,08 (один миллион сто девять тысяч триста сорок четыре) рубля 8 копеек.
2. Главе управы Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения за счет средств, выделенных на социально–экономическое развитие района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический [www.moacadem.ru](http://www.moacadem.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - «Против» - «Воздержались» -

Ознакомлен:

Врио главы МО

Академический

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Шефер

***Приложение 1***

***к проекту решения Совета депутатов***

***муниципального округа Академический***

***от 21.06.2022 № 09-06-2022-ПР***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Адрес объекта** | **ID территории** | **Стоимость материалов, МАФ, ограждений + 15% (стоимость выполнения работ), руб.** | **Виды работ** |
| 1 | Нахимовский просп. 54/26 |  | 11 984,21 | Обустройство двух парковочных мест для инвалидов |
| 2 | Ивана Бабушкина ул. 20 |  | 27 372,14 | Установка ИДН длиной 2,0 м и двух дорожных знаков |
| 3 | Ивана Бабушкина ул. 22 |  | 27 372,14 | Установка ИДН длиной 2,0 м и двух дорожных знаков |
| 4 | Ивана Бабушкина ул. 24 |  | 27 372,14 | Установка ИДН длиной 2,0 м и двух дорожных знаков |
| 5 | Нахимовский просп. 54/26 |  | 31 003,88 | Установка ИДН длиной 2,5 м и двух дорожных знаков |
| 6 | Профсоюзная ул. 17 к.2 |  | 1 890 409,51 | Устройство площадки по выгулу собак (демонтаж существующих ограждений - 62,0 п.м; устройтво покрытия из отсева-песок - 176,32м2; установка садового бортового камня по периметру площадки - 62,0 п.м; устройство дорожек в пределах площадки из АБП - 57,6 м2 с установкой садового бортовог камня в местах сопряжения покрытия из АБП с покрытием из отсева-песок - 53,6 п.м; устройство дорожки подхода из АБП к площадке - 3,0 м2 с установкой СБК по двум сторонам дорожки - 4,0 п.м; установка оборудования для выгула собак - 1 шт.; установка скамейки с навесом - 1 шт.; установка эко-урн - 1 шт.; установка урн - 1 шт.; установка информационного стенда - 1 шт.; установка ограждения из профильного металла высотой 2,0 м и с 1-й калиткой - 60,0 п.м; облицовка одной стороны протяженностью 17,2 п.м - 34,4 м2; восстановление газона в местах прохождения садового бортовог о камня - 105,0 м2. |
| 7 | Сквер 10С (ул. Шверника) |  | 3 673 120,34 | Устройство площадки по выгулу собак (демонтаж существующих ограждений - 80,0 п.м; демонтаж существующих МАФ; устройтво покрытия из отсева-песок - 275,0м2; установка садового бортового камня по периметру площадки и по линии разделения площадки на два вольера - 123,0 п.м; устройство дорожек в пределах площадки из АБП - 103,0 м2 с установкой садового бортовог камня в местах сопряжения покрытия из АБП с покрытием из отсева-песок и существующим газоном - 98,0 п.м; устройство 2-х дорожек подхода из АБП к площадке - 6,0 м2 с установкой СБК по двум сторонам дорожки - 8,0 п.м; установка оборудования для выгула собак - 6 шт.; установка информационного стенда - 1 шт.; установка эко-урн - 2 шт.; установка диванов - 4 шт.; установка урн - 4 шт.; установка ограждения из профильного металла высотой 2,0 м и с 3-мя калитками - 123,0 п.м; восстановление газона в местах прохождения садового бортовог о камня - 351,0 м2. |
| 8. | Профсоюзная 18к1 |  | 554 350,00 | Установка (монтаж) вертикальный подъемной платформы для маломобильных граждан. |
| **Всего:** | | | **6 242 984,36** |  |

***Приложение 2.***

***к проекту решения Совета депутатов***

***муниципального округа Академический***

***от 21.06.2022 № 09-06-2022-ПР***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Адрес объекта** | **ID территории** | **Стоимость материалов, МАФ, ограждений + 15% (стоимость выполнения работ), руб.** | | **Виды работ и количество** | | |
| 1 | Свалочное шоссе (Проектируемый проезд № 2125) |  | 313 015,02 | | Устройство забора 3D высотой 2,03 м протяженностью 32,5 п.м | | |
| 2 | Шверника ул. 1 к.1 |  | 256 563,37 | | Установка газонного ограждения высотой 0,5м протяженностью 215,0 п.м | | |
| 3 | Профсоюзная ул. 20/9 |  | 539 765,68 | | Установка газонного ограждения высотой 0,8м протяженностью 176,0 п.м | | |
| **Всего:** | | | | **1 109 344,07** | |  |